Pflichtenheft

Bayerischen Staatsoper Herr Johannes Lachermeier, Frau jenny Greza Max-Joseph-Platz 2 80539 München

Für die Entwicklung der App „50 Jahre Nationaltheater“

Kürzel:

Chriz Merkl			cm
Johannes Ress			jr
Johannes Lachermeier		jl
Jenny Greza			jg

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Beschreibung	5

1.1	Ziele Des Kunden	5

1.2	Zielgruppen	5

1.3	Werbung und Marketing	5

1.4	Name der App	6

2.	Allgemeines	7

2.1	Look.	7

2.2	Sprache.	7

2.3	Navigation.	7

2.4	Design	8

3.	Serviceteil	10

3.1	Spielplan	10

3.2	News	11

3.3	Profil	12

3.4	Push-Benachrichtigungen	12

3.5	Multimedia	13

3.6	Service	13

4.	Virtueller Rundgang	15

4.1	Teil 2, Flowchart	16

4.2	Landkarte / Verbindung der Räume	17

4.3	Wireframes (Teil 2)	18

4.4	Themen Technologie	21

4.5	Hotspot	21

4.6	Räume	22

4.6.1	Fassade	22

4.6.2	Mosaiksaal	22

4.6.3	Hausgöttersaal	23

4.6.4	Linker ionischer Saal	23

4.6.5	Rechter ionischer Saal	23

4.6.6	Königssaal	24

4.6.7	Königsloge	24

4.6.8	Zuschauerraum	25

4.6.9	Backstage: Bühne	25

4.6.10	Hinterbühne	26

4.6.11	Magazingang	26

4.7	Technologie	27

5.	Medien	28

5.1	Website	28

6.	Administrationsteil	29

7.	Projekt Timing	30

8.	Abbildungsverzeichnis	31

9.	Glossar	31

10.	Merkliste für Update	32

Das Pflichtenheft beschreibt die Details des Projektes 
„Staatsoper App“.

Die Projektbeschreibung setzt sich aus dem Briefing (Konzept App Bayerische Staatsoper.pdf), dem Gespräch am 17. April und dem Workshop vom 29. Mai 2013 zusammen.

Daten

Projektseite:		http://staatsoper.mmc20.de/

User:			oper

Passwort		voxpopuli

# Allgemeine Beschreibung

## Ziele Des Kunden

In der Spielzeit 2013/14 feiert die Bayerische Staatsoper das 50-jährige Jubiläum der Wiedereröffnung des Nationaltheaters, der Hauptspielstätte des Ensembles am Münchner Max-Joseph-Platz. Nach der Zerstörung im Jahr 1943 wurde das Haus 1963 als Rekonstruktion nach den Originalplänen Karl von Fischers wiedereröffnet. Über der Spielzeit steht das Thema „Wie man wird, was man ist“, das zur Reflexion über Zerstörung und Wiederaufbau, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einladen soll.

Zu diesem Jubiläum wird eine App für iPhone, iPad und Android erstellt werden. Der Erscheinungstermin ist der Beginn der Saison 2013/14 (etwa 20. September 2013).

Die App umfasst sowohl einen Serviceteil, der Spielplan und aktuelle Informationen beinhaltet, sowie einen Virtuellen Rundgang, der mit den technisch-medialen Spezifika einer App virtuell durchs Haus führt.

## Zielgruppen

Die Zielgruppen, die die App ansprechen soll sind:

- Bestehende Gäste; Information über laufende Veranstaltung und besser Bindung an das Haus.

- Neue Gäste; Informationen über laufende Veranstaltungen, Informationen über das Haus, Aktivierung als Gäste.

- Die Altersstruktur richtet sich hauptsächlich an Erwachsene

## Werbung und Marketing

(Sind nicht Teil des Projekts, dienen nur der Information)

- Website, PR und Newsletter (mmc 20 wird als Hersteller genannt)

- Idee: Plakat im Eingangsbereich

Auswertung der Downloads: (Kein Google!)

Software – Vorschlag: http://appfigures.com/ (Kosten ca. 5EUR / Monat)

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Analyse | Datenschutzbeauftragter muss das klären | chz |

Welche Daten werden in den Stores erhoben, liste an DS Beauftragten,

Apple Zugänge infos an SO

## Name der App

Bayerische
Staatsoper

# Allgemeines

## Look.

Der Look der App richtet sich nach den CI-Vorgaben der Leadagentur Mirco Borsche der Staatsoper.

Die App wird an die Website angelehnt sein, erhält aber schon die neue Spielzeitfarbe, diese ist:

R:255 G:120 B:80

## Sprache.

Die App wird in Deutsch produziert. Der Text wird in einer eigenen Sprachdatei ausgegliedert, dass er sich einfach übersetzten lässt.

Evtl. wird die App als erstes in Englisch übersetzt.

## Navigation.

Aufruf der App:

Icon	>>	Splashscreen 	>>	Home

- Serviceteil

- Virtueller Rundgang

- Aktuelles

- Spielplan

Flyout / Logo / Profil

Die Navigation erfolgt über ein Fly-Out Menü.

- Spielplan

- Aktuelles

- Service

- Multimedia

- - - - - - - - - - -

- Virtueller Rundgang

- - - - - - - - - - -

- Impressum

Social Media (icons)

## Design

Abbildung 1: Design – Home

Abbildung 2: Design - Flyoutmenü

Abbildung 3: Design - Spielplan

# Serviceteil

Der Serviceteil der Applikation bietet dem Nutzer vollständigen mobilen Zugriff auf den Spielplan der bayerischen Staatsoper. Hier können Informationen zu den Veranstaltungen abgerufen werden, die ebenfalls im Web publiziert wurden.

Außerdem wird es möglich sein, über Nutzeraccounts einzelne Aspekte zu favorisieren und den Spielplan entsprechend zu filtern. Die Buchung von Veranstaltungen wird über den bestehenden Zahlungsservice der Staatsoper ermöglicht.

Alle Bereiche des Serviceteils können ausschließlich mit vorhandener Internetverbindung genutzt werden. Verfügt der Nutzer nicht über eine entsprechende Anbindung, erhält er eine angepasste Fehlermeldung.

Telcotermine

- Ansprechparter anfordern

- Termine machen

## Spielplan

Der Spielplan wird in Form einer Filterbaren Liste angezeigt, deren einzelne Einträge eine Detailansicht enthalten.

Als Filtermöglichkeiten sind (favoriten)

Favoriten (Mail Fr. Greza)

„hier die Liste für den Favoritenfilter im Profil:

- Komponist

- Werk

- Künstler (Sänger, Dirigent, Regisseur, Choreograph, Tänzer)

Die Ausgabe erfolgt alphabetisch in Listen. Gut wäre es, zu den einzelnen Anfangsbuchstaben springen zu können. Die Künstler sollten alphabetisch geordnet in den oberen Kategorien listenweise ausgegeben werden. Vielleicht wäre generell auch eine Suchmaske sinnvoll? Da ist eine Auto-Complete-Funktion vermutlich etwas utopisch, da wir diese ja auch nicht auf der Website zur Verfügung haben, oder?“

- Genrefilter

  - Oper

  - Balett

  - Konzert

  - Festspiele

  - Campus

  - Extra (incl. Führungen)

- Datumsfilter

- Ort

- Meine Favoriten

vorgesehen. Weitere Filteroptionen sind möglich, wenn diese von der Datenstruktur abgebildet werden. Ein zusätzlicher Button bietet die Möglichkeit den Spielplan nach den eigenen Favoriten zu filtern.

In der Detailansicht werden die Informationen angezeigt, die aus der Theasoft Datenbank ausgelesen werden können. Außerdem werden Daten eingebunden, die aus dem aktuellen CMS System gewonnen werden können. Dies können Videos (YouTube, Evisco), Podcasts oder Bildergalerien sein.

Desweiteren können Tickets über einen In-App Browser gekauft werden und Veranstaltungen vorgemerkt werden. Der Nutzer erhält eine Benachrichtigung, bevor eine von Ihm vorgemerkte Veranstaltung stattfindet.

Tickets (Showsoft), Rainer Glap

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| API | Schnittstelle zur Spielplansoftware klären | jr |
| API | Schnittstelle zu CMS klären | jr |
| Daten | Datenstruktur CMS (Aman) und Spielplan (Theasoft) | jr |

## News

Hier können die aktuellen Neuigkeiten abgerufen werden. Der Newsfeed enthält unter anderem allgemeine Neuigkeiten, Umbesetzungen, Veranstaltungsänderungen sowie terminliche Verschiebungen.

Die technische Anbindung erfolgt über den RSS Feed der bestehenden Website der Staatsoper.

Wie auf Website, Wertungen wichtig

Top News (Flag), Verfallsdatum ! >>> Homescreen, ansonsten neueste News.

>> 2. RSS mit Bild & Text & Überschrieft

>>> „Notfallbild „“ Wenn kein Bild zu news da ist.

## Profil

Im Profil kann der eingeloggte Nutzer seine eigenen Favoriten bearbeiten, sowie grundlegende Einstellungen zu den Push-Benachrichtigungen vornehmen.

Favoritenfilter im Profil:

- Komponist

- Werk

- Künstler (Sänger, Dirigent, Regisseur, Choreograph, Tänzer)

Kalender ( Liste aller vorgemerkten VA)

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Favoriten | Werden von der Staatsoper bereitgestellt | Chz |

## Push-Benachrichtigungen

>  alarm für VA in die ich gehe (2 Tage vorher der VA)

2x Vorverkaufsstart

- Schriftlicher VK 1 Tag vorher

- Schalter VK – am Tag um 10.00 Uhr (ca. 2. Monate vor VA)

Bei Favorit, prüfung ob VK begonnen hat.

Optionale Angaben,  ich kann die art und vielfalt ändern.

Restkartencheck.

- Nach benachrichtigung für VA, Aufforderung zur Prüfung auf restkarten.

- Geht online

- Schnittstelle prüft restkarten

## Multimedia

Der Multimedia Bereich, der ebenfalls an die Inhalte des CMS Systems angebunden ist, enthält verschiedene Videos, Podcasts und Bildergalerien, die online abgerufen und gestreamt werden können. Die Ansicht erfolgt in Listenform und besteht aus den genannten Kategorien.

Filter

- Oper

- Balett

Liste der VA

Sortierung

- Die aktuellsten, danach Alphabetisch

VA Ausgewählt

- Inhalte

  - Opern TV

  - Trailer

  - Podcast

  - Fotogalerie

  - (spielplan)

API Spielplan

## Service

Weitere Aspekte werden im Menüpunkt Service zusammengefasst. Hier finden sich vorerst die Unterpunkte:

- Karten Vorverkauf

- besetzungsmeldungen

- Google Maps / Lageplan

- Barrierefreiheit

- AGB

Die Karte von Goolge Maps bietet die Möglichkeit den Ort der Staatsoper zu betrachten und sich die Route von der aktuellen Ausgangsposition zum Nationaltheater anzeigen zu lassen.

# Virtueller Rundgang

Bereits vor einigen Jahren wurden auf Java-Basis 360 Grad-Panoramen für die Prunkräume des Hauses eingerichtet. Diese werden nun neu in Form und Technologie hergestellt.

Räume, die in der App enthalten sein sollten:

- Fassade

- Mosaiksaal

- Hausgöttersaal

- Ionischen Sälen

- Königssaal

- Königsloge

- Zuschauerraum

- Backstage: Bühne, Hinterbühne, Magazingang

Der „Virtuelle Rundgang“ gibt dem User die Möglichkeit, die Staatsoper spielerisch zu erkunden. Entweder er navigiert über eine interaktive „Landkarte“ direkt zu einem Ort seines Wunsches, oder er durchschreitet die Räume „einen nach dem anderen“.

In den Jeweiligen Räumen kann er sich um die eigene Achse drehen (Beispiel siehe Technologie 4.7) und den Raum betrachten. Der Raum wird auch einige Hotspots enthalten, mit denen der User interagieren kann.

Folgende Interaktionsmöglichkeiten (Features) gibt es:

- Zoom Bild eines Details, oder Teil des Raumes

- Audiotext

- Video

Folgende Themen sind bereits geplant und so auch in dem Angebot enthalten (Die Inhalte werden geliefert).

// werden neu geliefert //

Die Inhalte werden dann für die Features multimedial mit Animationen oder anderen Elementen aufbereitet geliefert.

## Teil 2, Flowchart

3

2

1

Abbildung 4: Flowchart, Teil 2

Letzten Raum merken

Anmerkungen

- Der Ablauf zwischen dem Start und Ende verläuft nach der Landkarte aus Punkt 4.2

- Von jedem Raum aus kann auch auf die Landkarte gesprungen werden. Hier ist dann der „aktuelle“ Raum gehighlightet.

- Grundsätzlich gelangt der User immer zum „Home“ Screen und dem 
Fly-Out Menü.

Der Zeitstrahl wird erst im Update eingebaut. Siehe Merkliste >>> 8 <<<

## Landkarte / Verbindung der Räume

Die „Landkarte“ gibt dem User Orientierung und bildet gleichzeitig einen direkten Einstieg in die jeweiligen Räume, wenn er sie nicht von Anfang an durchwandern will.

Sie stellt auch (hier schematisch) den Ablauf / Weg dar, wenn der User alle Räume nacheinander durchwandern will.

Hinterbühne Raus

Magazingang statt Mamterialgang

Bei der Landkarte sind gleiche Farben immer auch auf gleicher Ebene. Die grünen Pfeile zeigen, wie sich der User durch die Räume fortbewegen kann und welche Räume miteinander verbunden sind. Der User kann sich in beide Richtungen bewegen.

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Look | Kann die Landkarte sinnvoll in 3D gestaltet werden, und was wäre das an Mehraufwand. | chz |

## Wireframes (Teil 2)

Die Wireframes geben den Inhalt und die Funktionen des jeweiligen Screens wieder. Sie sind vom Layout unabhängig.

Virtueller Rundgang

| Abbildung 5: WF (T2), Fly Out Menü | Auf dem Fly-Out Menu wird „Virtuelle Tour“ gewählt |
| --- | --- |
| Abbildung 6: WF (T2), Home | Nach der Auswahl „Virtueller Rundgang“ kommt der User auf den Hauptscreen. Hier hat er die Wahl: - „Tour“ also vom Start aus selbst durchgehen - Raum: hier kommt er auf die Landkarte und kann von der aus sich direkt in einen Raum begeben. Tour Präsen Raum auswählen |
| Abbildung 7: WF (T2), Landkarte | Auf der Raum-Wahl kann sich der User über alle Räume der Oper einen Überblick verschaffen. - Durch tippen, wählt er einen Raum aus den er betrachten möchte. - Die Räume mit 360°-Ansichten sind hervorgehoben, andere ausgegraut. - Das aktive Stockwerk ist hervorgehoben - Du Max Joseph Pl Parkett Erster rang Bühnenbereich Erweiterungen zu andere Räume sind möglich (Update) |
|  | >> Raum (später) |
|  | Home |
| Abbildung 8: WF (T2), 306° Panorama | Wenn der User „Tour“ wählt, dann kommt er direkt in den Ersten Raum (Fassade) - 360° Ansicht des Raumes - Hotspots für „Switch-Zones“, das sind Bereiche die anklickbar sind um in den nächsten Raum zu gelangen. - Hotspots für Zusatzinfos. Navigationsleiste: - Menü - Home Button - Minimieren - Landkarte - (später Zeitleiste) |
| Abbildung 9: WF (T2), Infobox Bild | Zusatzinfo: Bild und Text Nach dem Klick auf den Hotspot bekommt der user ein Fenster, mit weiteren Informationen über den Bereich den er angeklickt hat. |
| Abbildung 10: WF (T2), Infobox Video | Wie Bild – Text. Es sind auch Videos möglich. |

## Themen Technologie

Die Themen werden über einen Klick / Tipp auf den Hotspot aufgerufen.

Folgende verschiedene Beitragsarten gibt es:

- Bild und Text

- Nur Text

- Nur Bild

- Video. Durch ein Video kann auch eine Slideshow mit Sound eingebettet werden.

- Video, Bild und text.

## Hotspot

Der Hotspot bekommt eine Glow, sodass der user ihn schnell und gut erkennt.

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Look | Grafik machen, Bspr. Statue | chz |

## Räume

Im Folgenden werden die Räume und deren Eigenarten, Themen beschrieben.

Die 360° -. Ansichten der Räume sind lokal in der App gespeichert, genauso wie alle Themen und Materialien dazu.

Ein Update über die Admin-Oberfläche ist nicht möglich.

### Fassade

Hotspots / Themen:

Switch-Zones:

- Tür >> Mosaiksaal

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Mosaiksaal

Hotspots / Themen:

Switch-Zones:

- Marmortreppen (links / rechts) >> Ionische Säle

- Tür (gerade) >> Hausgöttersaal

- Tür >> Fassade

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Hausgöttersaal

Hotspots / Themen:

Switch-Zones:

- Tür >> Mosaiksaal

- Durchgang links / rechts vom Desk >> Zuschauerbereich

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Linker ionischer Saal

Hotspots / Themen:

Switch-Zones:

- Treppe >> Mosaiksaal

- Durchgang li / re von Treppe >> Königssaal

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Rechter ionischer Saal

Hotspots / Themen:

Switch-Zones:

- Treppe >> Mosaiksaal

- Durchgang li / re von Treppe >> Königssaal

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Königssaal

Hotspots / Themen:

- Eröffnung mit O-Tönen; HS: Linker Spiegel

- Architekten

Switch-Zones:

- Durchgänge rechts / links >> ionische Säle

- Gerade Tür >> Königsloge

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Königsloge

Hotspots / Themen:

Switch-Zones:

- Tür >> Königssaal

- Balkon >> Zuschauerraum

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Zuschauerraum

Hotspots / Themen:

- Orchestergraben

Switch-Zones:

- Königsloge >> Königsloge

- Türen hinten li / re >> Hausgöttersaal

- Bühne >> Bühne

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Backstage: Bühne

Hotspots / Themen:

- Orchestergraben

Switch-Zones:

- Zuschauerraum >> Zuschauerraum

- Hinterbühne >> Hinterbühne

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Hinterbühne

Hotspots / Themen:

Switch-Zones:

- Bühne >> Bühne

- Durchgang >> Magazingang

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

### Magazingang

Hotspots / Themen:

Switch-Zones:

- Durchgang >> Hinterbühne

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Was und Wo findet hier an Themen statt? | chz |

## Technologie

Der Look ähnelt im Großen und Ganzen der ehemaligen 360° Panoramabildern. Ein Beispiel wie es aussehen kann, finden Sie hier:

Die Technologie beruht auf HMTL5 und JavaScript und läuft in allen gängigen Browsern der neueren Generation problemlos.

Beispiel auf der Projektseite.

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| OS | Läuft es auch unter XP? Ohne 3D Engine? | Chz |
| Web | Evtl größeren Zoomfaktor klären | Chz |

# Medien

Folgende Medien werden als Zielmedien definiert.

App, iTunes (Apple):

- iPhone 4s und 5s, iPad 3 und iPad Mini

App, Playstore (Google, Android):

- Alle Smartphones und Tablets ab Version 3.0

## Website

Die 360°-Ansichten werden in der Funktion auch für die Website zur Verfügung gestellt.

| Klärungen / Fragen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Einbindung | Muss mit aman geklärt werden ob: - iFrame / Div etc. | Chz |

# Administrationsteil

Um die App zu administrieren, stellen wir eine Administrationsoberfläche zur Verfügung. In diesem CMS können die verschiedensten Funktionen der App gesteuert werden.

Folgende Möglichkeiten sind gegeben.

- Push-Nachrichten an die App User

  - Von Hand gesteuert

  - Automatisiert

  - Heute Spezialvorstellung

  - Allgemeine News

- Auswerten der Angelegten Profile:

  - Anzahl der „Most Famous“

  - Usergruppe

# Projekt Timing

Folgenden ungefähren Zeitrahmen können wir - vorbehaltlich genauerer Abstimmungen mit Ihnen - abgeben.

Angenommener Start (Auftragserteilung)	Anfang Mai 2013

Fertigstellung Betaversion			31. Juli 2013

RC						1. September 2013

Live Version					31. September 2013

Livestellung in den Appstores ca. 14 Tage später.

Folgende Projektschritte werden durchlaufen:

| Projektschritt | Dauer |
| --- | --- |
| Erstellung und Abstimmung Pflichtenheft | Anf. Juni 2013 |
| Abstimmung Design | Juni 2013 |
| Produktion / Abstimmungen | Juni / Juli 2013 |
| Beta Version (Funktional fertig) | 31. Juli 2013 |
| Administration (Webinterface) | August 2013 |
| Bugfixing | August 2013 |
| Restliche Fotos | August 2013 |
| Präsentation / Review | 1. September 2013 |
| Reviewbesprechung | 16. September 2013 |
| Approval Prozess Beginn | 1. Okt. 2013 |
| Livestellung (aprox.) | 14. Oktober 2013 |

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Design – Home	8

Abbildung 2: Design - Flyoutmenü	8

Abbildung 3: Design - Spielplan	9

Abbildung 4: Flowchart, Teil 2	16

Abbildung 5: WF (T2), Fly Out Menü	18

Abbildung 6: WF (T2), Home	18

Abbildung 7: WF (T2), Landkarte	19

Abbildung 8: WF (T2), 306° Panorama	20

Abbildung 9: WF (T2), Infobox Bild	20

Abbildung 10: WF (T2), Infobox Video	21

# Glossar

Das Glossar erklärt die Begriffe aus dem Pflichtenheft, und macht diese mit den verabschiedeten Bezeichnungen für die App.

Siehe Excelliste: 	glossar.xlsx

# Merkliste für Update

Zeitstrahl.

Der Zeitstrahl ermöglicht die Navigation in der Zeit. Hierdurch können die Räume und auch das ganze Gebäude zu verschiedenen Epochen betrachtet werden.

Produktionsbereiche als 360° Panoramen.

Poing und die Probebühnen.

Vorraum zur Königsloge